Ниже полный план с учетом того, что уже реализовано, и без переписывания готовых частей.

As-Is (что уже есть и что не трогаем с нуля)

- Тень и фонарь уже есть: shadow_zone.gd, flashlight_cone.gd, интеграция в enemy.gd.

- NavMesh и room-graph уже есть: navigation_service.gd.

- Патруль уже есть в виде MOVE/PAUSE/LOOK: enemy_patrol_system.gd.

- Подмога top-2 соседей уже частично есть: enemy_aggro_coordinator.gd + pick_top2_neighbor_rooms_for_reinforcement.

- В 3-zone пропсы уже добавлены и режут навмеш: stealth_3zone_test_controller.gd + navigation_service.gd.

- Дробовик с пеллетами уже есть и у игрока, и у врага: projectile_system.gd, enemy.gd, combat_system.gd.

- Главный разрыв сейчас: в 3zone игроку не привязывается AbilitySystem (в stealth_3zone_test_controller.gd привязывается только projectile_system), из-за этого выбор оружия на 2 может не работать.

- Второй разрыв: текущая эскалация spotted -> room combat и awareness confirm частично дублируются, поэтому поведение в живой игре может расходиться с ожиданием и с автотестами.

- По волнам: сейчас есть только капы/учет волн в ZoneDirector, но нет полноценного менеджера волн со спавном новых врагов.

## Полный план реализации (точный, по фазам)

### Фаза 0. Фиксация контракта и анти-наслаивание

- Зафиксировать единый контракт владельцев логики:

- EnemyAwarenessSystem владеет только состоянием врага.

- EnemyAlertSystem владеет только room-уровнями.

- EnemyAggroCoordinator владеет только подмогой.

- ZoneDirector владеет только zone-состояниями и wave-budget.

- Убрать дублирующие переходы в Enemy (чтобы spotted не форсил параллельный второй контур).

- Добавить защиту: не более одного перехода состояния на врага за тик.

- Добавить диагностику причины перехода/блокировки (reason, blocked_by, from, to) в debug snapshot.

Тесты:

- Новый test_ai_transition_single_owner.gd.

- Новый test_ai_no_duplicate_state_change_per_tick.gd.

- Обновить test_combat_room_alert_sync.gd.

KPI:

- 0 дублей переходов за тик в 1000 тиков.

- 0 циклов ALERT<->COMBAT в одном кадре.

DoD:

- Все переходы идут через один контур, дубли отключены.

### Фаза 1. Починка оружейного пайплайна (игрок/враг) в 3-zone

- В stealth_3zone_test_controller.gd добавить полноценный weapon pipeline как в stealth_test_controller.

- Гарантировать наличие AbilitySystem и его wiring:

- AbilitySystem.projectile_system = ProjectileSystem.

- AbilitySystem.combat_system = CombatSystem.

- Player.ability_system = AbilitySystem.

- Player.projectile_system = ProjectileSystem.

- Проверить, что weapon_2 действительно переключает на shotgun.

- Добавить debug-строку текущего оружия игрока в 3-zone overlay.

- Врагу оставить текущий shotgun-пайплайн, но добавить метрику “почему не выстрелил” (no_combat_state, no_los, out_of_range, cooldown, first_attack_delay).

Тесты:

- Новый test_3zone_player_weapon_switch_to_shotgun.gd.

- Новый test_3zone_player_shotgun_fire_pipeline.gd.

- Новый test_enemy_shotgun_fire_block_reasons.gd.

- Обновить test_3zone_smoke.gd проверкой player weapon pipeline.

KPI:

- В 3-zone weapon_2 срабатывает 20/20 попыток.

- У игрока после weapon_2 + shoot появляется shotgun shot event 20/20.

- У врага при валидном COMBAT+LOS есть минимум 1 выстрел за окно 2.5s.

DoD:

- Игрок всегда может выбрать дробовик на 2.

- Вражеский дробовик диагностируется и стреляет предсказуемо при выполнении условий.

### Фаза 2. Переходы ALERT/COMBAT и подтверждение контакта

- Зафиксировать правило: ALERT -> COMBAT только при непрерывном подтверждении 5.0s.

- Перенести confirm_time_to_engage в явный глобальный конфиг и выставить 5.0.

- Убрать преждевременный room COMBAT при первом spotted, пока нет confirm=1.0.

- Оставить room escalation в ALERT без COMBAT latch до подтверждения.

- Сохранить правило: last_seen используется только в SUSPICIOUS и ALERT.

- В COMBAT ориентироваться только на текущий LOS/flashlight контакт; при потере контакта идти в боевой поиск, затем деградация по таймеру.

- Синхронизировать причину подмоги:

- В ALERT: вызываем подмогу top-2.

- В COMBAT: усиление существующей подмоги/волн.

Тесты:

- Новый test_alert_to_combat_requires_5s_continuous_confirm.gd.

- Новый test_no_combat_latch_before_confirm_complete.gd.

- Новый test_last_seen_used_only_in_suspicious_alert.gd.

- Обновить test_enemy_awareness_system.gd.

- Обновить test_3zone_combat_transition_stress.gd.

KPI:

- Без непрерывных 5s COMBAT не наступает ни разу.

- При непрерывном 5s COMBAT наступает в допуске 5.0±0.2s.

- 0 фризов на переходе ALERT->COMBAT в 200 итерациях.

DoD:

- Переходы воспроизводимы, не “прыгают” и не зависают.

### Фаза 3. Патруль: точная спецификация поведения (без переписывания нуля)

- Основа остается текущая MOVE/PAUSE/LOOK (enemy_patrol_system.gd).

- Дорабатываем “живость” без хаоса:

- Route: 3-6 точек внутри home room, пересборка 7-12s.

- Pause: 0.30-1.15s на узле.

- Look: шанс 0.45, длительность 0.45-1.25s, sweep по синусу.

- Добавить “окна внимания” как отдельный таймер:

- Период 2.0-3.2s.

- Активное окно 0.30-0.55s.

- В активном окне коэффициент чувствительности x1.6, вне окна x0.5.

- Мягкая вариативность:

- Скорость сегмента ±8%.

- Пауза ±0.25s.

- look-сдвиг ±10°.

- Seed-детерминизм для тестов сохраняется.

Тесты:

- Новый test_patrol_route_pause_look_contract.gd.

- Новый test_patrol_attention_windows_effect.gd.

- Новый test_patrol_soft_variability_bounds.gd.

- Обновить test_enemy_behavior_integration.gd.

KPI:

- Coverage маршрутных точек >=95% за цикл.

- Нет зацикливания на 1 точке >4s.

- Вариативность в допусках, без выхода из комнаты.

DoD:

- Патруль выглядит живым, но остается управляемым и тестируемым.

### Фаза 4. ALERT-подмога (как вы просили) и волны: что это, откуда, какие

- Разделить два механизма:

- Reinforcement = перераспределение уже существующих врагов.

- Wave = спавн новых врагов из якорей зоны.

- ALERT-подмога:

- При входе в ALERT вызываются top-2 соседние комнаты.

- Это не спавн, это reroute живых врагов.

- LOCKDOWN-волны:

- Ввести EnemyWaveSpawner (новый узел/сервис).

- Источники wave-спавна (по приоритету):

- Явные WaveSpawnAnchor ноды в сцене (для handcrafted уровней).

- Центры дверных переходов между зонами из room graph (NavigationService).

- Fallback: безопасные точки на границе целевой комнаты.

- Типы волн:

- Probe: 1-2 юнита, быстрая разведка (ELEVATED).

- Pressure: 2-4 юнита, фронтальный нажим (LOCKDOWN).

- Flank: 1-2 юнита в боковые комнаты (LOCKDOWN).

- Ограничения:

- Wave budget на зону (max_waves, max_enemies) остается в ZoneDirector.

- Cooldown между волнами.

- Spawn только если anchor не занят и NavMesh-валиден.

Тесты:

- Новый test_alert_calls_top2_reinforcement_without_spawn.gd.

- Новый test_lockdown_wave_spawns_from_valid_anchors.gd.

- Новый test_lockdown_wave_budget_caps_enforced.gd.

- Новый test_wave_spawn_fallback_when_anchor_blocked.gd.

- Обновить test_zone_director.gd.

- Обновить test_enemy_aggro_coordinator.gd.

KPI:

- В ALERT подмога приходит в top-2 за <=1.0s.

- В LOCKDOWN волны не превышают zone budget.

- 0 спавнов в невалидной геометрии.

DoD:

- Ясно разделены “подмога” и “волна”.

- Понятно, откуда появляются враги и почему.

### Фаза 5. COMBAT-поиск и “умность” без потери темпа

- В COMBAT при LOS враг ведет огонь и тактически двигается по utility/squad.

- При потере LOS:

- Переход в COMBAT_SEARCH на ограниченное окно.

- Полный sweep текущей комнаты по точкам обзора.

- Если не найден: расширение в top-2 соседние комнаты.

- Для маршрутов в тени:

- Если фонарь off, тень избегается.

- Если фонарь on, тень разрешена.

- До 10 репланов, затем fallback к ближайшей достижимой точке.

- Сохранить no-teleport и door traversal.

Тесты:

- Новый test_combat_room_sweep_full_then_neighbors.gd.

- Новый test_combat_search_stops_after_timeout_and_degrades.gd.

- Новый test_shadow_avoidance_off_flashlight_and_allow_on.gd.

- Обновить test_honest_repath_without_teleport.gd.

- Обновить test_combat_obstacle_chase_basic.gd.

KPI:

- Враг покрывает >=90% sweep-точек комнаты перед выходом в соседние.

- Застревания >1.5s: не более 1 на 10 минут stress.

- 0 телепортов.

DoD:

- Враги в COMBAT реально ищут, а не стоят/бегут в стену.

### Фаза 6. Глобальная интеграция с уже реализованными тенью/фонарем

- Не переписывать ShadowZone и FlashlightCone.

- Доработать только точки, где тестовый профиль вмешивается в прод-поведение.

- Убрать зависимость “фонарь активен только при _suspicion_test_profile_enabled”.

- Вывести фонарную политику в отдельный глобальный policy-слой:

- CALM/ELEVATED: часть врагов с фонарями по role/budget.

- LOCKDOWN: принудительный flashlight budget (например активные 2-4 ближайших к контакту).

- Сохранить бинарную тень как канон.

Тесты:

- Новый test_flashlight_policy_not_tied_to_test_profile.gd.

- Новый test_lockdown_flashlight_budget_distribution.gd.

- Обновить test_flashlight_active_in_combat_when_latched.gd.

- Обновить test_shadow_zone.gd.

KPI:

- Вне тест-профиля фонарь работает по policy.

- Нет регрессии бинарной тени.

DoD:

- Текущая реализация тени/фонаря сохранена, но логика стала глобально корректной.

### Фаза 7. Регрессия, производительность, защита от фризов

- Добавить watchdog-метрики:

- длина очереди EventBus,

- число переходов AI/тик,

- среднее время AI tick,

- число репланов/сек.

- Добавить fail-safe:

- если repath превышает лимит, враг уходит в fallback/search,

- если очередь событий растет без дренажа, включается backpressure-мод (пропуск вторичных сигналов).

- Полный headless прогон + отдельный long-run стресс.

Тесты:

- Новый test_ai_freeze_guard_long_run.gd.

- Новый test_event_backpressure_on_mass_alert_combat.gd.

- Обновить test_3zone_combat_transition_stress.gd.

- Полный res://tests/test_runner.tscn.

KPI:

- 0 hard-freeze.

- 0 deadlock.

- Полный runner 100% pass.

- Stress 15 минут без стоп-кадра.

DoD:

- Система устойчива и предсказуема под боевой нагрузкой.

## Что из плана исключено (по вашему указанию)

- Доработка пропсов в 3-zone исключена из работ.

- Проверка подтвердила, что пропсы уже встроены в stealth_3zone_test_controller и участвуют в nav carve.

## Короткий итог по “нужно ли переписывать с нуля”

- Нет, не нужно.

- Основа уже рабочая: тень, фонарь, патруль, навмеш, дробовик, room/zone контуры.

- Нужны точечные правки интеграции и ответственности модулей, плюс закрытие пробелов тестами (особенно weapon pipeline в 3-zone и wave-spawn контракт).

Spec v1.1 Frozen (без додумываний)
Это финальная, зафиксированная спецификация для реализации в соседнем окне.

Контекст фиксации

- Текущий коммит с незакоммиченными правками уже сделан: b5ef102.

- По факту сейчас проходят: test_3zone_smoke, test_stealth_room_combat_fire, test_3zone_combat_transition_stress.

- Пропсы в 3-zone уже реализованы, их в этой итерации не трогаем.

1. Что уже реализовано и не переписывать

- Тень/фонарь: shadow_zone.gd, flashlight_cone.gd.

- Базовый patrol MOVE/PAUSE/LOOK: enemy_patrol_system.gd.

- NavMesh + room graph + top2 neighbors: navigation_service.gd.

- Room alert/latch: enemy_alert_system.gd.

- Reinforcement orchestration: enemy_aggro_coordinator.gd.

- Zone states/caps: zone_director.gd.

- Shotgun pellets + aggregate damage: projectile_system.gd, combat_system.gd, enemy.gd.

- Урон врага 1 HP и задержка первого выстрела 1.2-2.0s уже есть в enemy.gd.

2. Точные проблемы, которые обязательно исправить

- В 3-zone у игрока не привязан AbilitySystem, поэтому weapon_2/shotgun может не работать.

- Переходы spotted -> alert/combat частично дублируются (риск расхождений и “магических” эскалаций).

- Волны как полноценный спавн в LOCKDOWN не реализованы, есть только zone caps для reinforcement.

- Patrol/attention поведение недостаточно формализовано как контракт.

- Фонарь и часть логики завязаны на test profile, нужно глобальное поведение без зависимости от тестового флага.

3. Нефункциональные правила (жестко)

- Никакой новой параллельной логики состояний.

- Один владелец state-машины врага: EnemyAwarenessSystem.

- Один владелец room alert: EnemyAlertSystem.

- Один владелец подмоги: EnemyAggroCoordinator.

- Один владелец zone-эскалации и wave-budget: ZoneDirector.

- Любые legacy-хуки либо отключаются feature-flag, либо удаляются в конце фазы миграции.

- Запрещены “silent defaults”: все константы только из GameConfig (кроме локальных test constants внутри тестов).

4. Глобальные константы (единый источник истины)

AI_LOS_RANGE_PX = 600 AI_FOV_DEG = 120 AI_ALERT_TO_COMBAT_CONFIRM_SEC = 5.0 AI_CONFIRM_DECAY_RATE = 0.10 AI_CONFIRM_GRACE_SEC = 0.50 AI_DAMAGE_PER_HIT = 1 AI_FIRST_SHOT_DELAY_MIN_SEC = 1.2 AI_FIRST_SHOT_DELAY_MAX_SEC = 2.0 AI_SHADOW_TRAVERSE_WHEN_FLASHLIGHT_OFF = false AI_SHADOW_TRAVERSE_WHEN_FLASHLIGHT_ON = true AI_REPATH_MAX_ATTEMPTS = 10 AI_SUSPICIOUS_ENTER = 0.25 AI_ALERT_ENTER = 0.55 AI_ALERT_FALLBACK = 0.25 AI_CALM_FALLBACK = 0.10 AI_PATROL_ROUTE_POINTS_MIN = 3 AI_PATROL_ROUTE_POINTS_MAX = 6 AI_PATROL_REBUILD_MIN_SEC = 7.0 AI_PATROL_REBUILD_MAX_SEC = 12.0 AI_PATROL_PAUSE_MIN_SEC = 0.30 AI_PATROL_PAUSE_MAX_SEC = 1.15 AI_PATROL_LOOK_CHANCE = 0.45 AI_PATROL_LOOK_MIN_SEC = 0.45 AI_PATROL_LOOK_MAX_SEC = 1.25 AI_PATROL_SPEED_VARIATION = 0.08 AI_PATROL_PAUSE_VARIATION_SEC = 0.25 AI_PATROL_LOOK_VARIATION_DEG = 10.0 AI_ATTENTION_WINDOW_PERIOD_MIN_SEC = 2.0 AI_ATTENTION_WINDOW_PERIOD_MAX_SEC = 3.2 AI_ATTENTION_WINDOW_DURATION_MIN_SEC = 0.30 AI_ATTENTION_WINDOW_DURATION_MAX_SEC = 0.55 AI_ATTENTION_GAIN_MULT_ACTIVE = 1.6 AI_ATTENTION_GAIN_MULT_IDLE = 0.5 AI_REINFORCEMENT_NEIGHBORS = 2 AI_WAVE_INTERVAL_LOCKDOWN_SEC = 8.0 AI_WAVE_SIZE_MIN = 1 AI_WAVE_SIZE_MAX = 3 AI_WAVE_MAX_ACTIVE_PER_ZONE = 6 AI_WAVE_SPAWN_BLOCK_RADIUS_PX = 80

5. FSM-контракт (без двусмысленности)

- CALM вход: старт, спад из SUSPICIOUS.

- CALM -> SUSPICIOUS при suspicion >= AI_SUSPICIOUS_ENTER.

- SUSPICIOUS -> ALERT при suspicion >= AI_ALERT_ENTER или teammate alert call.

- ALERT -> COMBAT только при непрерывном confirm >= AI_ALERT_TO_COMBAT_CONFIRM_SEC.

- ALERT -> SUSPICIOUS при потере confirm и падении ниже AI_ALERT_FALLBACK.

- SUSPICIOUS -> CALM при suspicion < AI_CALM_FALLBACK и истечении suspicious TTL.

- COMBAT использует только текущий LOS/flashlight contact для огня.

- В COMBAT запрещено использование last_seen для “стрельбы в память”.

- При потере LOS в COMBAT: переход в COMBAT_SEARCH (внутренний режим, не отдельный глобальный state enum), затем деградация в ALERT по таймауту поиска.

- last_seen разрешен только в SUSPICIOUS и ALERT.

6. Приоритеты событий (если приходят одновременно)

- Dead/Invalid блокирует все.

- Damage received принудительно поднимает минимум до ALERT (не сразу в COMBAT, если нет confirm контракта).

- Confirmed contact (5s) приоритетнее шума и reinforcement.

- Enemy spotted event повышает confirm/suspicion, но не форсит COMBAT мгновенно.

- Noise повышает максимум до ALERT.

- Reinforcement в этой итерации повышает до ALERT, не до COMBAT.

- Zone LOCKDOWN модифицирует интенсивность, но не перепрыгивает FSM-контракт отдельного врага.

7. Волны: что это, откуда берутся, какие

- Reinforcement и Wave разделены строго.

- Reinforcement это только reroute существующих врагов (ALERT, top2).

- Wave это спавн новых врагов только в LOCKDOWN.

- Источник wave-спавна приоритет 1: узлы группы wave_spawn_anchors.

- Источник wave-спавна приоритет 2: door/choke точки из room graph.

- Источник wave-спавна приоритет 3: fallback random safe point в зоне.

- Валидация anchor перед спавном: NavMesh valid, не в obstacle, не ближе AI_WAVE_SPAWN_BLOCK_RADIUS_PX к игроку.

- Состав волны: случайно в диапазоне [AI_WAVE_SIZE_MIN..AI_WAVE_SIZE_MAX].

- Типы врагов для волны в этой итерации: текущий базовый тип, без нового зоопарка.

- Интервал попытки волны: каждые AI_WAVE_INTERVAL_LOCKDOWN_SEC.

- Ограничение: активных wave-enemies в зоне не больше AI_WAVE_MAX_ACTIVE_PER_ZONE.

- При исчерпании budget волна пропускается, но таймер идет дальше.

- Wave-budget хранится в ZoneDirector, фактический спавн в новом EnemyWaveSpawner.

8. Патруль: как именно работает

- Маршрут строится в пределах home_room_id.

- Маршрут содержит 3-6 точек, с дедупликацией близких точек.

- Маршрут пересобирается каждые 7-12s.

- На каждой точке пауза 0.30-1.15s.

- После паузы с шансом 0.45 включается LOOK на 0.45-1.25s.

- LOOK это sweep вокруг базового направления синусом.

- “Окно внимания” работает поверх patrol:

- В активном окне быстрее накапливается suspicion/confirm.

- Вне окна накопление ослаблено.

- Вариативность ограниченная:

- Скорость сегмента ±8%.

- Пауза ±0.25s.

- Микродоворот ±10°.

- При блокировке waypoint:

- До 10 попыток replanning.

- Потом переход к ближайшей достижимой точке.

- Если недостижимо, переход к следующей patrol точке.

9. Бой и поиск (умность по стадиям)

- В CALM: только patrol + окна внимания.

- В SUSPICIOUS: проверка last_seen, локальная проверка вокруг last_seen.

- В ALERT: расширенный поиск + вызов подмоги top2.

- В COMBAT с LOS: fire + tactical movement (hold/push/flank).

- В COMBAT без LOS: room sweep.

- Порядок sweep: сначала текущая комната, потом top2 соседние.

- Если нет пути из-за тени при flashlight off: пытаться обходить тень до 10 раз.

- Если все попытки провалены: идти в ближайшую достижимую точку, не “залипать”.

10. Shadow/flashlight/nav контракт

- Тень бинарная.

- Если flashlight off, враг не имеет права прокладывать путь через shadow.

- Если flashlight on, shadow разрешена.

- Препятствия/obstacles всегда непроходимы.

- LOS не проходит через wall/door closed/prop obstacle.

- Flashlight policy не зависит от suspicion_test_profile.

- В LOCKDOWN действует budget активных фонарей, а не “все всегда включены”.

11. Оружие контракт (игрок и враги)

- Игрок в 3-zone обязан иметь ability_system и projectile_system.

- weapon_2 выбирает shotgun всегда.

- Стрельба игрока идет через AbilitySystem.try_fire.

- Дробовик игрока использует pellet pipeline из ProjectileSystem.

- Враг стреляет только в COMBAT при valid LOS и в пределах дистанции.

- Враг использует shotgun spread и event enemy_shot.

- Причины “не выстрелил” логируются в snapshot (cooldown, first shot delay, no LOS, no combat).

- Урон вражеского попадания игроку в этой итерации всегда 1 HP.

12. Карта изменений по файлам (что менять, что нет)

- stealth_3zone_test_controller.gd: добавить wiring AbilitySystem как в stealth_test_controller, debug текущего оружия, не трогать пропсы.

- enemy.gd: убрать дубли эскалации, добавить fire-block reason telemetry, убрать зависимость flashlight policy от test profile.

- enemy_awareness_system.gd: confirm=5s контракт, decay/grace, переходы строго по FSM.

- enemy_alert_system.gd: room-level без прямого форса COMBAT от spotted до confirm.

- enemy_aggro_coordinator.gd: reinforcement только ALERT/top2, без chain fanout.

- zone_director.gd: хранить wave budget/cooldowns и API для wave attempts.

- navigation_service.gd: shadow-aware path planning на этапе route selection.

- enemy_patrol_system.gd: attention windows + bounded variability + stuck fallback.

- enemy_wave_spawner.gd: новый модуль wave spawn (LOCKDOWN only).

- game_config.gd: перенести все константы из локальных/тестовых дефолтов в единый config.

- stealth_test_config.gd: оставить только тестовые override, без глобальных канонических значений.

- test_runner_node.gd: зарегистрировать новые suite.

13. Фазы реализации и gate-критерии

- Фаза A: оружейный pipeline 3-zone.

- Gate A: weapon_2 + player shotgun tests pass.

- Фаза B: FSM и анти-дубли переходов.

- Gate B: no duplicate transitions, no combat-before-confirm.

- Фаза C: patrol contract и attention windows.

- Gate C: patrol determinism + variability bounds pass.

- Фаза D: shadow/nav/combat-search.

- Gate D: no shadow traverse off-flashlight + no stuck > threshold.

- Фаза E: reinforcement/waves LOCKDOWN.

- Gate E: reinforcement top2 works, wave budget enforced.

- Фаза F: полный стресс и регресс.

- Gate F: full test runner + stress long-run pass.

14. Обязательные новые тесты

- test_3zone_player_weapon_switch_to_shotgun.gd

- test_3zone_player_shotgun_fire_pipeline.gd

- test_enemy_fire_block_reasons_snapshot.gd

- test_no_duplicate_enemy_spotted_pipeline.gd

- test_alert_to_combat_requires_5s_confirm.gd

- test_last_seen_forbidden_in_combat.gd

- test_patrol_attention_windows_contract.gd

- test_patrol_stuck_fallback_after_10_attempts.gd

- test_nav_shadow_policy_flashlight_off_on.gd

- test_combat_room_sweep_then_neighbors.gd

- test_lockdown_wave_spawn_anchor_contract.gd

- test_lockdown_wave_budget_caps.gd

- test_lockdown_wave_anchor_fallback.gd

- test_ai_freeze_guard_long_run.gd

15. Команды прогона (фикс)

/snap/godot-4/current/godot-4 --headless --path . --scene res://tests/test_3zone_smoke.tscn /snap/godot-4/current/godot-4 --headless --path . --scene res://tests/test_stealth_room_combat_fire.tscn /snap/godot-4/current/godot-4 --headless --path . --scene res://tests/test_3zone_combat_transition_stress.tscn /snap/godot-4/current/godot-4 --headless --path . --scene res://tests/test_runner.tscn

16. KPI (целевые числа)

- Переход ALERT -> COMBAT только при 5.0±0.2s непрерывного confirm.

- Фальш-видимость в тени при flashlight off: 0 случаев в 60s тесте.

- weapon_2 в 3-zone: 20/20 успешных переключений.

- Enemy shotgun fire при валидном COMBAT+LOS: минимум 1 выстрел за 2.5s окно.

- Невозможность закрытия/дубли переходов: 0 случаев.

- Hard-freeze/deadlock: 0 в stress-run.

- Полный test_runner: 100% pass.

17. DoD финальный

- Все phase gates закрыты.

- Все новые тесты добавлены и включены в runner.

- Не сломаны существующие smoke/stress suites.

- В коде нет второй параллельной FSM/эскалации.

- Документированные константы совпадают с runtime.

- Поведение врагов в 3-zone и main соответствует одному контракту, без “только в тестовом работает”.